|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Nombre: Jean Arriagada (módulo de administración (API y consola interna)). Grupo 4: Acredittia Administración del Negocio. Fecha: 27 de octubre de 2026 (reflexión sobre el avance a la semana 9).

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En lo que me correspondía, avancé en el módulo de administración y en la documentación del proyecto, pero no siempre en los tiempos que habría querido. A la semana 9 la API de administración y la auditoría de accesos están completas, y en la consola faltan las pantallas de planes y catálogos, que siguen dentro de su plazo. También participé en las dos Cartas Gantt y en los documentos y la presentación de la Fase 2. Factores que facilitaron - La documentación y las especificaciones que entregó Alloxentric, que me ayudaron a retomar el contexto técnico de Acredittia. - Las herramientas de análisis, que me permitieron contrastar los requerimientos, las pruebas y la documentación con el avance real. - El apoyo de David en las partes técnicas del módulo. Factores que dificultaron - Distribuir mi tiempo entre la práctica profesional, el trabajo y Capstone. - Involucrarme tarde en las revisiones técnicas del módulo de administración.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Tiempo: voy a coordinar prioridades semanales con David y Oscar, para saber qué tareas puedo tomar cada semana según mi disponibilidad. - Revisiones técnicas: me propongo participar desde el inicio en las revisiones del módulo de administración, y no solo al final. - Registro del aporte: voy a registrar oportunamente mis contribuciones, para que quede evidencia de lo que hago. Para lo que viene, me enfocaré en las pantallas de planes y catálogos, el manual de administrador y el apoyo a las pruebas que el equipo acuerde.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Qué destaco: En esta fase retomé el contexto técnico de Acredittia, revisé el repositorio actualizado y contrasté los requerimientos, pruebas y documentación con el avance del proyecto. Con apoyo de herramientas de análisis, organicé evidencias, participé en la preparación de ambas Cartas Gantt y colaboré en los documentos y la presentación de Fase 2. Destaco haber mejorado la trazabilidad del trabajo del equipo. Qué podría mejorar: Debo involucrarme antes en las revisiones técnicas del módulo de administración y distribuir mejor mi tiempo entre la práctica profesional, el trabajo y CAPSTONE. Me propongo coordinar prioridades semanales con David y Oscar, registrar oportunamente mis contribuciones y apoyar las pruebas y tareas pendientes que el equipo acuerde.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - ¿Cómo se evalúa el aporte de cada integrante si parte del trabajo se hizo en reuniones y no queda en los commits de cada uno? Pregunta para la docente: ¿qué evidencia de la aplicación de la metodología espera ver en esta fase?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenemos el reparto por módulo, pero asignamos de forma explícita las tareas pendientes del MVP y de la documentación, para equilibrar la carga según el tiempo de cada uno: - Jean Arriagada: pantallas de planes y catálogos en la consola, y el manual de administrador. - Oscar Bustamante: PDF de las facturas, notificación por correo al aprobar o rechazar una empresa, y el manual de usuario del portal. - David Martinez: despliegue en Azure y Vercel, medición del tiempo de uso, manual de desarrollo y revisión de las integraciones. Estoy de acuerdo con las tareas que me asignamos, porque se ajustan a mi módulo y a mi disponibilidad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: Nuestro grupo tiene toda la intención de participar, tenemos buena comunicación entre nosotros y cuando necesitamos crear código o documentación siempre está la disposición de hacerlo, como también tenemos una buena distribución de las tareas una vez definidas. Aspectos por mejorar: Mejorar la disponibilidad del grupo, ya que aunque todos tengamos la intención de participar, lamentablemente el tiempo no nos lo permite por causas como las laborales.