|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Nombre: Oscar Bustamante (módulo de suscripciones y pagos). Grupo 4: Acredittia Administración del Negocio. Fecha: 27 de octubre de 2026 (reflexión sobre el avance a la semana 9).

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En mi módulo cumplí las actividades principales en plazo: el ciclo de cobro, la emisión de facturas, el control de morosidad con sus 7 días de gracia y la pantalla de suscripción del portal. La facturación sigue en curso dentro de su plazo, porque falta el PDF de las facturas y preparar la pasarela de pago real; por ahora usamos una pasarela simulada. Factores que facilitaron - Los requerimientos de Gonzalo Vera, que funcionaron como un backlog claro y priorizado. - Entender bien las reglas del negocio antes de implementarlas, porque cada una afecta a clientes reales. - La suite de pruebas, que permitió comprobar el ciclo de cobro sin esperar las fechas reales. Factores que dificultaron - Mi jornada laboral casi completa, que me costó coordinar con los tiempos del equipo. - No contar con credenciales de una pasarela de pago real.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Tiempo: me propongo avisar con anticipación cuando no pueda avanzar, para que el equipo reasigne la tarea en el seguimiento semanal. - Pasarela de pago: usamos una pasarela simulada que concilia por el mismo proceso que usará la real, así que integrarla solo cambia el proveedor. - Registro del aporte: voy a subir mis cambios desde mi propia cuenta de GitHub, para que mi trabajo quede registrado. Para lo que viene, terminaré lo pendiente de mi módulo: el PDF de las facturas, la notificación por correo y la preparación de la pasarela real.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Qué destaco: En esta fase trabajé en el módulo de suscripciones y pagos: el ciclo de cobro, la emisión de facturas, el control de morosidad con sus 7 días de gracia y la pantalla de suscripción del portal. También ordené por fases el repositorio de documentación del curso y subí mis autoevaluaciones y diarios. Destaco haber entendido bien las reglas del negocio antes de implementarlas, porque cada una afecta a clientes reales. Qué podría mejorar: Por mi jornada laboral casi completa, me costó coordinar los tiempos con el equipo. Me propongo avisar con anticipación cuando no pueda avanzar y subir mis cambios desde mi propia cuenta de GitHub, para que mi aporte quede registrado. También quiero terminar lo pendiente de mi módulo: el PDF de las facturas y la preparación de la pasarela de pago real.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - ¿Se acepta la pasarela de pago simulada como evidencia del objetivo de pagos, si no conseguimos credenciales de una pasarela real? Pregunta para la docente: ¿qué evidencia de la aplicación de la metodología espera ver en esta fase?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenemos el reparto por módulo, pero asignamos de forma explícita las tareas pendientes del MVP y de la documentación, para equilibrar la carga según el tiempo de cada uno: - Jean Arriagada: pantallas de planes y catálogos en la consola, y el manual de administrador. - Oscar Bustamante: PDF de las facturas, notificación por correo al aprobar o rechazar una empresa, y el manual de usuario del portal. - David Martinez: despliegue en Azure y Vercel, medición del tiempo de uso, manual de desarrollo y revisión de las integraciones. Estoy de acuerdo con las tareas que me asignamos, porque completan mi módulo de suscripciones y pagos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: Nuestro grupo tiene toda la intención de participar, tenemos buena comunicación entre nosotros y cuando necesitamos crear código o documentación siempre está la disposición de hacerlo, como también tenemos una buena distribución de las tareas una vez definidas. Aspectos por mejorar: Mejorar la disponibilidad del grupo, ya que aunque todos tengamos la intención de participar, lamentablemente el tiempo no nos lo permite por causas como las laborales.