## Slide 1
ACREDITTIA
Propuesta
Integrantes:
David Martinez
Jean Arriagada
Oscar Bustamante
Seccion: 300D
Administracion del Negocio

## Slide 2
INDICE
01
02
03
04
Contexto y Problematica
Descripcion del Proyecto
Perfil de Egreso
Intereses profesionales + Factivilidad
05
06
07
08
Objetivos
Metodologia y Roles
Plan de Trabajo y Carta Gantt + Evidencias
Cierre / Conclusion

## Slide 3
SITUACION ACTUAL
Acredittia trabaja con empresas contratistas que deben cumplir distintos requisitos para poder participar en faenas. Actualmente, parte de este proceso se realiza de forma manual, dificultando la gestión y el control de la información.
Por ello, se busca mejorar la administración de:
  Registro y aprobación de empresas.
  Documentación y requisitos.
  Suscripciones.
  Pagos y facturación.
  Información general de las empresas.
Contexto y Problematica en Acredittia

## Slide 4
01
Modelo ORM en SQLAlchemy sobre el esquema relacional ya definido por el proyecto principal Acredittia, con migraciones en Alembic.
MODELO DE DATOS
02
Aprobacion y rechazo de solicitudes, catalogos globales, metricas de cumplimiento e impersonacion auditada.
MODULO DE ADMINISTRACION
03
Ciclo trial, activa, morosa y cancelada, facturacion en UF y webhook de conciliacion de pagos
SUSCRIPCIONES Y PAGOS
Descripcion del Proyecto
Construir la capa de administracion del negocio de Acredittia: un backoffice que reemplaza procesos manuales por un flujo automatizado de aprobacion de empresas, gestion de catalogos y cobro por suscripciones.

## Slide 5
Decidir el flujo de aprobacion de empresas, el manejo de estados de pago el orden de construccion de los modulos segun su dependencia. Coordinar el trabajo del equipo y la integracion entre modulos.
Gestion de Proyectos
Fortaleza de Jean Y Oscar
Implementar los endpoints de administracion y suscripciones en FastAPI, la maquina de estados, la impersonacion auditada y las pruebas de funcionalidad sobre la arquitectura existente.
Desarrollo de Software
Refuerzo para David, Fortaleza para Jean y Oscar
Vinculo con el Perfil de Egreso
Construir el modelo ORM, en SQLAlchemy sobre el esquema relacional definido: empresas, catálogos, suscripciones, facturas y actividad. Relaciones, tipado de estados y migraciones con Alembic.
Modelo de Datos
Fortaleza de David

## Slide 6
Modelo de Datos
Interes en analisis y gestion de datos, bases de datos y mineria de datos, con ciberseguridad como area complementarea.
DM
DAVID MARTINEZ
Fortaleza: Modelo de Datos.
Debilidad: Desarrollo de Software, FastAPI es la oportunidad de refuerzo.
Experiencia previa en gestion de proyectos y desarrollo backend(Django) y movil (Ionic), con un sistema en produccion durante su practica.
JA
JEAN ARRIAGADA
Aplica gestion de requerimientos y ciclo de vida, profundiza en FastAPI y arquitectura.
Suscripciones y pagos
Experiencia en arquitecturas de datos escalables (BigQuery, Cloud Storage, Dataflow), desarrollo full stack y metodologias agiles.
OB
OSCAR BUSTAMANTE
Conecta con su interes en ssitemas de datos escalables y pruebas de calidad (OWASP ZAP, Selenium).
Relaciones con Interes Profesionales
Modulo de Administracion
Tiempo disponible: David trabaja 4x4 (media jornada del mes libre); Jean y Oscar, jornada casi completa. David asume apoyo transversal en los tres frentes para compensar la asimetria.

## Slide 7
  Credenciales sandbox de la pasarela no disponible a tiempo - Gateway mockeado que simula las respuestas del webhook.
  Carga laboral de Jean y Oscar retrasa sus modulos - Apoyo permanente de David en ambos frentes.
  Dependencia inicial del modelo de datos - Se construye primero: reuniones periodicas de seguimiento.
  Python 3.12 Fast API y Pytantic v2.
  PostgreSQL 16 - SQLAlchemy 2.x async - Alembic.
  Celery / Redis.
  Repositorio compartido en GitHub.
  Credenciales sandbox de pasarela (Transbank o Stripe)
RECURSOS DISPONIBLES
FACTORES QUE FACILITAN
RIESGOS Y MITIGACION
  Alloxcentric actua como mandante y guia al equipo.
  Esquema de base de datos ya definido como punto de partida.
  Acceso a la documentacion tecnica del cliente.
  Modulos independientes: se desarrollan en paralelo.
Factibilidad

## Slide 8
Implementar el módulo con sus estados: trial, activa, morosa y cancelada.
SUSCRIPCIONES
Objetivos
MODELO ORM
Implementar el modelo ORM sobre el esquema de base de datos definido por la empresa.
ENDPOINTS /ADMIN
Desarrollar los endpoints de aprobación de solicitudes de registro y gestión de catálogos globales.
CONCILIACIÓN
Integrar un webhook de pagos que actualice facturas y reactive suscripciones morosas.
AUDITORÍA
Registrar en la tabla de actividad las impersonaciones y mutaciones administrativas.
Desarrollar el modulo de administracion del negocio de Acredittia, integrando la gestion de empresas, catalogos, ciclo de suscripciones y pagos a la plataforma.

## Slide 9
Desarrollo de endpoints
Pruebas
Modelo de Datos
Diseño del modelo ORM y migraciones
Metodologia
Trabajamos con un enfoque ÁGIL E ITERATIVO, desarrollando los módulos en paralelo y en ciclos cortos.
Implementación de los módulos y lógica de negocio
Pruebas unitarias, integración y calidad
Integración
Integración de módulos, despliegue y validación
ROLES Y RESPONSABILIDADES
  DAVID MARTINEZ
Modelo de datos
  Diseño del modelo ORM basado en el esquema SQL.
  Implementación con SQLAlchemy.
  Migraciones con Alembic.
  Asegurar integridad y relaciones.
  JEAN ARRIAGADA
Módulo de administración
  Aprobación / rechazo de empresas.
  Gestión de catálogos y requisitos.
  Dashboard y métricas globales.
  Impersonación auditada y registro de actividad.
  OSCAR BUSTAMANTE
Módulo de suscripciones y pagos
  Gestión de planes y suscripciones.
  Facturación y generación de PDF.
  Estados: trial, activa, morosa, cancelada.
  Webhook de pagos y conciliación.

## Slide 10
Actividad | Descripción | Recursos | Duración
Modelo ORM y migraciones | Construir el modelo SQLAlchemy sobre el esquema ya definido y generar las migraciones iniciales con Alembic | Esquema SQL definido, SQLAlchemy 2.x, Alembic | 2 semanas
Endpoints de administración | Implementar /admin: aprobación y rechazo de solicitudes, gestión de catálogos globales y métricas | FastAPI, Pydantic v2, modelo ORM (dependencia de David) | 3 semanas
Impersonación auditada y tabla de actividad | Implementar el header X-Company-Id para impersonación y el registro de auditoría de mutaciones administrativas | FastAPI, modelo ORM | 1 semana
Plan de trabajo (1 de 2)
Modelo de datos y módulo de administración

## Slide 11
Actividad | Descripción | Recursos | Duración
Endpoints de suscripciones y planes | Implementar /planes y /suscripcion con la máquina de estados: trial, activa, morosa y cancelada | FastAPI, Pydantic v2, modelo ORM (dependencia de David) | 3 semanas
Facturación y webhook de conciliación | Implementar /facturas, la generación periódica de facturas en UF y el webhook /webhooks/pagos | FastAPI, Celery/Redis, credenciales sandbox de pasarela | 2 semanas
Integración y pruebas del sistema completo | Integrar los tres frentes en la rama principal y validar el flujo completo: registro, aprobación, trial, cobro y conciliación | Git, entorno de pruebas compartido | 2 semanas
Plan de trabajo (2 de 2)
Suscripciones, pagos e integración final

## Slide 12
CARTA GANTT
El modelado ORM (S5–S6) bloquea todo lo demás. Administración y suscripciones avanzan en paralelo desde la S7, y la integración solo puede comenzar cuando ambos frentes están cerrados en la S13.
RUTA CRITICA
HITOS POR FASE
  Fase 1 (S1–S4): Definición del proyecto y planificación
  Fase 2 (S5–S15): Desarrollo de los tres frentes, integración y pruebas
  Fase 3 (S16–S18): Informe final, demo y exposición ante comisión

## Slide 13
Evidencias Comprometidas
  Modelo de datos y migraciones
Modelo ORM en SQLAlchemy con migraciones Alembic funcionales para empresas, catálogos, suscripciones, facturas y actividad.
Da cuenta del objetivo del modelo ORM, base de los demás módulos.
  Endpoints de administración (parcial)
Endpoints /admin funcionales para aprobación de solicitudes y gestión de al menos un catálogo global.
Evidencia el avance del módulo de administración.
DE AVANCE
FINALES
  Endpoints de administración completos
Aprobación y rechazo de registros, catálogos globales, métricas de cumplimiento e impersonación auditada.
  Módulo de suscripciones y pagos
Endpoints /planes, /suscripcion y /facturas, con la máquina de estados y el webhook de conciliación funcionando.
  Informe técnico y demostración funcional
Arquitectura implementada, decisiones de diseño del equipo y demo en vivo del sistema integrado.

## Slide 14
CONSTRUIR EL MODELO ORM
Sobre el esquema de base de datos ya especificado por Acredittia, punto de partida del que dependen los otros dos módulos.
01
COORDINAR CON ALLOXCENTRIC
Gestionar el acceso a las credenciales sandbox de la pasarela de pago, con gateway mockeado como plan B.
02
AFINAR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Definir junto al docente los criterios de cada endpoint antes de comenzar la implementación.
03
LLEGAR A FASE 2 CON AVANCE REAL
Modelo de datos migrado y los primeros endpoints de administración en desarrollo.
04
CIERRE
Próximos pasos hacia Fase 2...

## Slide 15
MUCHAS
GRACIAS