|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos cumplido todas las actividades en los tiempos definidos. Las tareas de análisis, levantamiento de requerimientos y diseño del modelo de datos de Acredittia se terminaron según lo planificado, pero algunos módulos de desarrollo (mantenedores y reportes) presentan un atraso de aproximadamente una a dos semanas respecto a la carta Gantt. Facilitadores: tener los requerimientos claros desde la Fase 1, usar un repositorio en GitHub para el control de versiones y la retroalimentación del docente en los talleres. Dificultades: la carga académica de otras asignaturas y compromisos laborales, coordinar horarios entre los integrantes y subestimar el tiempo de algunas tareas técnicas, como la integración entre módulos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades priorizando las funcionalidades principales del sistema y dejando para después las secundarias. Además, dividimos las tareas grandes en tareas más pequeñas con responsables y fechas concretas, y hacemos reuniones cortas de seguimiento cada semana para revisar el avance. Planeamos actualizar la carta Gantt con fechas realistas y dejar un margen de tiempo antes de la entrega final para pruebas y correcciones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, aunque con aspectos por mejorar. Destaco el compromiso con el proyecto, el avance en el diseño de la base de datos y en el desarrollo de las funcionalidades principales, y el uso de buenas prácticas como el control de versiones. Para mejorar, debo organizar mejor mis tiempos, documentar el avance de forma más constante y comenzar antes las pruebas del sistema para detectar errores a tiempo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan dudas sobre el nivel de avance esperado para la entrega final y sobre cómo presentar las evidencias de pruebas en el informe. Pregunta al docente: ¿Qué nivel de detalle se espera en las pruebas de validación del sistema y cómo debemos documentarlas en el informe?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que algunas actividades deben redistribuirse para equilibrar la carga de trabajo, especialmente las tareas de desarrollo que están atrasadas. También hay nuevas actividades que asignar: diseñar y ejecutar el plan de pruebas, actualizar la documentación del informe y preparar la presentación final. Cada una quedará a cargo de un integrante, con apoyo del resto cuando sea necesario.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Como aspectos positivos destacamos la buena comunicación, la disposición para ayudarnos y el compromiso de todos con el proyecto. Como aspectos a mejorar, debemos cumplir de forma más estricta los plazos internos, mantener actualizado el registro de tareas y mejorar la coordinación de horarios para reunirnos con más frecuencia.